PROJECT UPGRADE PROPOSAL

高校思政课 AI 智能教学辅助平台

重大升级方案

从教材 RAG 原型升级为权威资料驱动的智能教学闭环

升级主线  权威信息发现 → 教师智能备课 → 课堂实施 → 师生共建 → 学习反馈 → 持续提醒与复习

版本 V1.0

2026年7月24日

适用于竞赛展示、教学班试点与后续产品化建设

# 文档导航

本方案将产品、教学、AI能力和工程实施统一在同一条业务闭环中，既可作为项目汇报材料，也可直接拆解为后续开发任务。

- 一、升级背景与总体目标

- 二、产品定位与目标用户

- 三、权威中央资料自动发现

- 四、教师智能备课与教学成果生成

- 五、师生共建与学生激励

- 六、通知中心与移动端提醒

- 七、Chat与Agent双模式

- 八、图片与音频多模态

- 九、信息架构与UI重构

- 十、技术架构与核心数据设计

- 十一、权限、合规与质量控制

- 十二、实施路线与竞赛展示方案

- 十三、基础设施与服务器升级

- 十四、验收指标、风险与下一步

关键原则  本次升级是一次产品级重构，但继续复用现有教材、专题、教学班、RAG、笔记、任务、引用校准和资料中心能力，避免推倒重来。

# 一、升级背景与总体目标

## 1.1 当前基础

平台当前已形成可运行的高校思政课智能教学原型，具备用户角色、教学班、教材专题、学习阶段、AI助教、教材引用、笔记空间、课堂互动、学习任务、时政要点、中央材料和地方材料等能力。系统以教材为主线，采用 FastAPI、Vue 3、MySQL、Chroma、LangChain 和外部大模型 API 实现。

当前版本的主要问题不是缺少功能，而是能力分散、入口偏多、教师备课效率提升不够明显、中央材料仍依赖人工导入、学生共建激励不足、移动端提醒薄弱，以及 AI 功能缺少任务级引导。

## 1.2 本次升级目标

把中央资料从“管理员上传”升级为“定向检索、自动发现、差异识别、人工确认、持续跟踪”。

把 AI 从问答工具升级为教师备课助手，能够生成课纲、教案、PPT、课堂活动、讨论题和随堂测验。

建立学生案例、批注、讨论、学习卡片和教师审核组成的师生共建闭环。

建设站内、PWA和微信可扩展的通知中心，对中央文件更新、重大会议精神和教学任务进行分级提醒。

将聊天窗口分为课程问答和智能任务两种模式，降低复杂功能的使用门槛。

增加图片、OCR、语音提问和课堂录音转写能力，形成以图片和音频为重点的多模态入口。

重构前端信息架构，按照角色和教学任务组织页面，减少“功能多但找不到”的问题。

总体判断  升级后的核心竞争力不是“拥有更多 AI 按钮”，而是让每一次检索、生成、讨论和提醒都能回到教材、权威资料、教学班和学习阶段。

# 二、产品定位与目标用户

## 2.1 产品定位

平台定位为“权威资料驱动的高校思政课程智能教学平台”，服务教师备课、课堂实施、学生学习、师生共建和学校课程建设。系统不是通用聊天机器人，也不替代教师作出最终教学判断。

| 角色 | 首要价值 | 核心使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 教师 | 减少查资料、写教案和制作课件的重复工作 | 备课、课堂互动、任务发布、学情查看、共建审核 |
| 学生 | 把教材、课堂、笔记、时政和复习连接起来 | 今日学习、专题学习、讨论、笔记、复习和提醒 |
| 管理员 | 保证资料权威、权限可控、课程可持续更新 | 来源管理、资料审核、教师审核、模板和系统配置 |
| 学校管理者 | 沉淀可复用的数字课程与教学成果 | 课程建设、教学数据、内容合规和项目展示 |

## 2.2 产品业务闭环

- 系统从官方来源定向检索并发现可能与课程相关的新材料。

- AI对候选材料进行权威性、相关性、时效性和新表述判断。

- 管理员或教师确认后，材料进入相应层级的课程知识库。

- 教师从课程或专题发起智能备课，生成可编辑成果。

- 教师确认后发布到教学班，形成任务、讨论或课堂活动。

- 学生学习、批注、讨论、提交案例和学习卡片。

- AI初审、教师复核，优质内容进入班级共建知识库。

- 平台根据任务、资料变化和学习进度持续提醒与复习。

# 三、权威中央资料自动发现

## 3.1 设计原则

自动发现采用“先检索、后抓取、再识别、最后人工确认”的策略。系统不对互联网进行无差别爬取，也不让未经确认的网页直接获得中央材料最高权威等级。

发布边界  AI可以自动检索、抓取、摘要、去重、关联和比较，但中央材料正式发布、全平台提醒和教材解释调整必须由管理员或教师确认。

## 3.2 权威来源白名单

| 来源层级 | 建议范围 | 系统处理 |
| --- | --- | --- |
| 中央权威来源 | 中国政府网、教育部、求是网等 | 重点监测；可进入中央材料候选池 |
| 中央权威媒体 | 新华社、人民网、央视网等 | 用于重大事件、权威解读和时政案例 |
| 地方与高校来源 | 地方政府、高校官网等 | 进入地方材料层，不与中央材料混同 |
| 普通网络来源 | 其他公开网页 | 默认不进入权威知识库，仅可作为待核验线索 |

后台应允许管理员配置域名、权威层级、抓取方式、抓取频率、限速、是否允许全文抓取、是否允许自动提醒、最近成功时间和失败次数。

## 3.3 抓取前检索策略

检索计划由教材知识图谱、教师订阅主题、政策特征词和时间窗口共同生成。以“全过程人民民主”为例，系统不仅搜索知识点本身，还会组合“最新部署、重要论述、教育、意见、通知、决定、办法、报告、讲话、会议”等词，并限制在白名单站点中。

教材词：章节标题、知识点、易混概念和已有政策名称。

政策词：意见、通知、决定、办法、报告、讲话、会议、部署、实施。

时间词：最近24小时、最近7天、最近30天以及重大会议期间。

来源词：使用站点限定、官方站内搜索或官方专题列表。

教师订阅词：教师可关注某一主题、会议或政策领域。

## 3.4 发现与抓取流程

| 步骤 | 处理内容 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 检索 | 调用官方API/RSS/Sitemap/站内搜索或合规搜索接口 | 记录来源失败，切换允许的备用适配器 |
| 候选过滤 | 域名白名单、URL规范化、时间过滤、标题初筛 | 不满足条件则保留为线索或丢弃 |
| 正文抓取 | 优先结构化接口，其次PDF/HTML正文解析 | 限次重试，不绕过验证码和登录 |
| 去重 | URL、标题、正文哈希和语义相似度去重 | 发现转载时保留原始权威来源 |
| 课程关联 | BM25/Embedding召回后由大模型判定章节和知识点 | 低相关内容不进入课程候选池 |
| 人工确认 | 确认权威层级、适用范围、发布日期和提醒对象 | 未确认内容不得参与正式回答 |

## 3.5 新政策与新表述检测

系统对新材料与现有教材、已发布中央材料和历史版本进行段落级比较，识别新增表述、政策目标变化、适用范围调整、实施时间变化和重要会议精神。比较结果必须显示新旧原文依据，不能只给出 AI 总结。

| 检测结果 | 含义 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 新增重要表述 | 出现教材中没有的新论述或新部署 | 提醒教师评估是否更新课纲或增加讨论 |
| 要求强化 | 原有要求被进一步明确或强调 | 生成“教学影响说明”和新旧对照 |
| 适用范围变化 | 政策对象、时间、地区或条件发生变化 | 提醒管理员检查资料有效期与适用范围 |
| 重大事件 | 重要会议、报告或权威发布与课程高度相关 | 生成时政关联卡片并由教师决定推送 |
| 重复转载 | 未出现有效新内容 | 合并去重，不重复提醒 |

## 3.6 调度与提醒

正常情况下每天自动运行一次，管理员可以手动触发；重大会议期间可将重点来源提升为每6小时检查。紧急提醒需人工确认，普通相关内容进入每日摘要，观察级内容只保留在候选池。

# 四、教师智能备课与教学成果生成

## 4.1 功能入口

教师备课能力分布在真实教学场景中，而不是集中成一个工具列表。课程详情负责课纲和教案，专题页负责本专题教学设计，课堂互动负责讨论和活动，学习任务负责作业和测验，资料动态负责用新材料更新既有成果，教师工作台统一管理所有生成物。

## 4.2 智能备课Agent流程

- 教师选择教材、专题、教学班、课时、学生层次和输出类型。

- Agent检索教材、中央材料、地方材料和教师指定资料，形成证据包。

- 系统展示资料范围、引用位置和可能存在的新旧表述差异。

- 生成课纲草稿，包含目标、重点、难点、过程、活动和评价。

- 教师修改并确认大纲；快速模式可跳过，但仍保留预览。

- 生成教案、PPT、课堂活动、讨论题、随堂测验和课后任务草稿。

- 教师预览、编辑、替换资料或重新生成局部内容。

- 发布到教学班或导出为Word、PPT、Markdown等格式。

## 4.3 生成成果

| 成果 | 核心结构 | 主要入口 |
| --- | --- | --- |
| 课程课纲 | 课程目标、章节安排、学时、评价和权威资料 | 课程详情/教师工作台 |
| 专题教案 | 目标、重点难点、教学过程、活动、板书和评价 | 专题详情 |
| PPT | 页面大纲、要点、讲稿、引用、图片建议和课堂提示 | 课程/专题/备课Agent |
| 课堂活动 | 讨论、案例分析、观点辨析、小组任务和计时建议 | 课堂互动 |
| 随堂测验 | 选择、判断、简答、答案、解析和教材依据 | 课堂互动/学习任务 |
| 课后任务 | 阅读、AI辅助、笔记、讨论和截止时间 | 学习任务 |

## 4.4 PPT生成策略

PPT采用结构化生成，不让大模型直接自由输出二进制文件。模型先生成页面级JSON，包括标题、要点、讲稿、引用、视觉建议和课堂提示；教师确认后，服务端根据学校或个人模板生成可编辑的 .pptx。

快速模式：直接生成完整草稿，适用于初步预览。

分步模式：先确认大纲，再生成各页内容，作为默认模式。

更新模式：根据新中央材料对已有课件进行局部修订，并显示修改原因。

模板体系：管理员维护学校模板，教师可保存个人模板，支持红蓝主题、Logo、字体和页数约束。

引用要求：关键结论必须对应教材页码或中央材料原文链接，讲稿与页面引用同步。

## 4.5 模型分工与成本控制

无需所有步骤都调用高成本模型。检索、分类和去重使用Embedding与轻量模型；政策差异、课纲逻辑和重要教学设计使用能力更强的长文本模型；图片理解使用视觉模型；音频使用语音识别模型；PPT文件渲染由程序完成。模型通过统一适配层调用，避免绑定单一厂商。

# 五、师生共建与学生激励

## 5.1 共建内容

| 类型 | 学生操作 | 审核与沉淀 |
| --- | --- | --- |
| 时政案例 | 提交权威来源、案例摘要和教材关联 | AI检查来源与关联，教师采用后进入班级案例库 |
| 教材批注 | 对原文提出理解、疑问或补充 | 默认本人/班级范围，优质批注可公开 |
| 讨论观点 | 文字或语音回答、引用资料、回复同学 | 教师点评、精选，AI生成讨论总结 |
| 学习卡片 | 概念、原文、个人理解、案例、易混点和问题 | AI初审、教师复核后进入班级共建库 |

## 5.2 专题讨论区

讨论区位于教学班和专题内部。教师可以发布讨论题、小组活动和观点辨析；学生可以用文字或语音回答、引用教材、回复他人并提交现实案例。系统支持楼中楼、教师点评、精选、置顶、讨论总结和一键转为学习卡片。

设计约束  讨论质量不能只由点赞决定。系统应综合资料引用、观点完整度、回应他人、现实案例和教师采用情况，避免变成普通社交区。

## 5.3 学习卡片模板

知识点：明确关联教材专题和知识点。

教材原文依据：引用校准页码和原文片段。

我的理解：要求学生用自己的语言表达。

现实案例：可关联时政或课堂案例。

易混概念：说明与相近概念的区别。

仍然存在的问题：鼓励形成后续提问。

AI可以帮助润色、压缩、检查引用和提示遗漏，但不应直接替学生生成用于获得积分的完整内容。

## 5.4 激励机制

默认采用个人成长记录和徽章，不公开排名。积分只在教师采用案例、有效批注、完成高质量讨论、学习卡片通过审核或帮助同学解决问题后产生。教师可决定是否启用班级榜单、是否计入平时成绩、不同活动权重和每日积分上限。

过程积分与质量积分分开，避免大量低质量发帖刷分。

同一内容重复提交不重复计分。

被撤回或判定无效的内容同步撤销积分。

学生可查看自己的贡献记录和教师反馈。

教师可导出班级共建摘要，但不能公开私人笔记正文。

# 六、通知中心与移动端提醒

## 6.1 通知对象与事件

| 事件 | 主要对象 | 默认级别 |
| --- | --- | --- |
| 重要中央文件或会议精神 | 管理员、相关课程教师；确认后可推送学生 | 紧急/重要 |
| 新材料与教材专题高度匹配 | 相关课程教师 | 重要 |
| 教师发布任务、讨论或课堂活动 | 指定教学班学生 | 重要 |
| 任务即将截止或逾期 | 对应未完成学生 | 紧急/重要 |
| 个性化复习建议 | 学生本人 | 普通 |
| 投稿被采用或收到教师反馈 | 投稿学生 | 普通 |
| 教材版本或引用发生变化 | 管理员和相关教师 | 重要 |

## 6.2 分级与去打扰

紧急：管理员确认后即时推送，必须有深度链接和原文依据。

重要：进入当日重点通知，可按课程和教学班发送。

普通：进入消息中心或每日摘要，不主动打断用户。

观察：只保留在候选池，不面向师生推送。

支持免打扰时段、按专题订阅、已读/未读、稍后处理和同一事件去重。

## 6.3 移动端形态

第一阶段实现站内通知、PWA桌面入口和浏览器推送；第二阶段根据学校条件接入微信公众号或企业微信。移动端底部导航保留“首页、课程、共建、消息、我的”五个入口，通知必须直接跳到对应材料、专题、任务、讨论或复习页面。

# 七、Chat与Agent双模式

## 7.1 模式边界

| 模式 | 适用任务 | 交互特点 |
| --- | --- | --- |
| 课程问答（Chat） | 概念解释、教材问答、原文查询、连续追问 | 快速响应；严格限定当前课程、专题与资料 |
| 智能备课（Agent） | 资料发现、政策比较、课纲、PPT、任务和讨论生成 | 多步骤执行；显示进度；产出可编辑成果 |

## 7.2 Agent执行规范

Agent必须把复杂任务拆解成可见步骤，并展示当前状态、耗时和失败原因。

生成和修改草稿可自动执行；发布、群发通知和删除内容必须确认。

每一步保留输入资料、模型、时间、输出版本和操作人。

用户可以暂停、取消、重试、替换资料或回退到上一步。

长任务转入后台执行，用户离开页面后仍可继续，并通过通知中心告知结果。

## 7.3 入口设计

完整备课流程位于教师工作台，AI悬浮入口只提供当前页面快捷任务。面向普通用户不必强调Agent技术名词，直接使用“课程问答”和“智能备课”；高级设置中再提供模型、资料范围和执行参数。

# 八、图片与音频多模态

## 8.1 图片能力

手机拍摄教材页面后提问，并尽量定位到对应教材版本和页码。

识别板书、课堂投影、试题、图表和时政海报。

OCR结果可编辑，确认后再进入检索或笔记。

自动关联教材专题、知识点和权威资料。

从图片内容生成摘要、讨论题或学习卡片草稿。

## 8.2 音频能力

学生语音提问并转为文本，回答仍附教材依据。

教师课堂录音转写，自动生成课堂摘要、重点和待解决问题。

讨论录音按时间段整理，可由教师标记发言主题。

课堂转写内容可生成复习提纲、学习卡片和后续任务草稿。

## 8.3 隐私与存储

推荐默认  默认只长期保存转写文本，原始音频在完成转写后按管理员设置的期限自动删除；不做人脸识别、声纹识别和身份推断。

录音前必须提示范围和用途，教师确认后开始。

含学生发言的音频和转写默认只在对应教学班内可见。

图片、音频、PPT和教材文件存入对象存储，数据库只保存元数据和权限。

提供删除、归档、保留期限和操作审计。

# 九、信息架构与UI重构

## 9.1 当前问题

当前页面按照技术模块组织，课程、任务、笔记、时政、知识库、AI和互动并列出现，用户需要先理解系统结构才能完成任务。升级后应按照角色和教学目标组织入口，并采用渐进式展示。

## 9.2 角色化一级导航

| 角色 | 一级导航 | 工作台重点 |
| --- | --- | --- |
| 教师 | 工作台、课程备课、课堂教学、师生共建、资料动态 | 待备课、资料变化、任务完成、共建审核、最近成果 |
| 学生 | 今日学习、课程、讨论共建、笔记复习、消息 | 待完成、当前专题、教师反馈、今日复习、重要通知 |
| 管理员 | 平台概览、教学管理、资料审核、用户权限、系统设置 | 来源异常、候选资料、教师审核、内容风险、系统状态 |

## 9.3 页面简化原则

一级导航不超过五项，高级能力收纳在二级页面或“更多”。

同一业务只保留一个主要入口，其他位置提供上下文快捷入口。

每个页面最多一个主要操作按钮，次要操作降低视觉权重。

首页优先回答“今天需要做什么”，而不是展示平台所有能力。

AI根据当前页面给出建议，不在每张卡片重复出现AI标识。

长任务使用进度中心，减少用户停留等待。

移动端不照搬桌面布局，使用底部导航、抽屉和单列任务流。

## 9.4 视觉主题

主题采用中国红与科技蓝，但重点是“去AI模板化”。红色用于中央材料、重要政策和提醒；蓝色用于学习、知识关联和主要操作；金色只用于精选与重点；正文阅读区保持白色或浅灰。

避免大面积紫色渐变、霓虹发光、玻璃拟态和无意义粒子动画。

避免到处出现机器人形象和“AI”标签，用功能价值替代技术装饰。

使用教材、课堂、时间线、资料来源和知识结构作为视觉元素。

动效只用于任务进度、材料变化、通知和操作反馈。

统一颜色、字号、间距、圆角、阴影、图标和响应式断点。

# 十、技术架构与核心数据设计

## 10.1 目标架构

| 层级 | 主要组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | Vue 3、PWA、响应式页面 | 角色化工作台、移动通知、多模态上传和成果编辑 |
| API层 | FastAPI、JWT、权限依赖 | 业务接口、鉴权、审计和流式响应 |
| 业务层 | 课程、教学班、备课、共建、通知 | 业务规则与工作流 |
| Agent层 | 任务编排、模型路由、步骤日志 | 资料检索、生成、比较和后台执行 |
| 检索层 | 分层RAG、Embedding、Chroma/后续Milvus | 中央材料、教材和地方材料的权威检索 |
| 任务层 | Redis＋后台Worker | 抓取、解析、PPT、音频和批量通知 |
| 数据层 | MySQL、对象存储OSS | 结构化数据、版本、图片、音频、PPT和快照 |
| 模型层 | 文本、Embedding、视觉、语音API | 可替换模型适配，不在本地部署大模型 |

## 10.2 新增核心数据实体

| 实体 | 作用 | 关键字段示例 |
| --- | --- | --- |
| SourceRegistry | 配置权威来源和抓取规则 | domain、authority_level、adapter、frequency、enabled |
| DiscoveryQuery | 记录教材驱动的检索策略 | course_id、chapter_id、keywords、time_range |
| DiscoveryJob | 记录后台发现任务 | status、progress、started_at、error_summary |
| MaterialCandidate | 保存待确认资料 | url、publisher、published_date、relevance、novelty |
| PolicyChange | 保存新旧表述差异 | old_source、new_source、change_type、evidence |
| AgentRun/AgentStep | 记录智能任务及步骤 | user_id、context、status、input、output、model |
| GeneratedArtifact | 保存课纲、教案和PPT版本 | artifact_type、content_json、version、source_ids |
| ArtifactTemplate | 学校和教师模板 | owner_type、theme、layout_config、asset_refs |
| CommunityPost/Reply | 专题讨论与回复 | class_id、chapter_id、author_id、visibility、status |
| LearningCard | 学生结构化学习卡片 | chapter_id、citation、understanding、case、review_status |
| Notification | 站内和移动提醒 | audience、level、deep_link、read_time、dedupe_key |
| MediaAsset/Transcript | 图片和音频资产 | object_key、media_type、retention、transcript、permission |

## 10.3 API模块

资料发现：来源管理、检索计划、任务进度、候选材料、政策差异、确认发布。

智能备课：Agent运行、步骤控制、成果版本、模板、导出与发布。

师生共建：讨论、回复、案例、批注、学习卡片、审核和积分。

通知中心：通知列表、已读、订阅、免打扰、推送令牌和深度链接。

多模态：图片OCR、图片问答、音频上传、转写进度和内容删除。

## 10.4 后台任务与可靠性

抓取、网页解析、PPT生成、音频转写、批量Embedding和通知发送必须放入后台任务队列。每个任务应具备进度、幂等键、重试次数、超时、取消、失败原因和结果链接。用户离开页面后任务继续执行，完成后通过消息中心提醒。

# 十一、权限、合规与质量控制

## 11.1 权限边界

| 操作 | 管理员 | 教师 | 学生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置中央来源 | 允许 | 不可 | 不可 |
| 确认中央材料 | 允许 | 可建议/按授权确认课程范围 | 不可 |
| 全平台重大提醒 | 允许 | 不可 | 不可 |
| 教学班提醒 | 允许 | 本人教学班允许 | 不可 |
| 生成课纲/PPT草稿 | 允许 | 允许 | 不可 |
| 发布教学任务 | 允许 | 本人教学班允许 | 不可 |
| 提交共建内容 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 审核学生共建内容 | 允许 | 本人教学班允许 | 不可 |
| 查看私人笔记/AI对话 | 不可默认查看 | 不可 | 仅本人 |

## 11.2 内容与引用控制

AI回答优先依据已发布、在有效期内且符合权限的资料。

关键结论必须带来源编号，教材引用包含版本、章节、PDF页和印刷页。

中央材料保留原文链接、发布机关、发布日期、网页快照和内容哈希。

无法确认的信息明确说明资料不足，不允许补造标题、文号、日期或页码。

新旧政策比较必须显示原文片段，AI总结不能替代原文证据。

学生内容默认不成为权威知识库资料，需AI初审和教师复核。

## 11.3 隐私与审计

所有发布、删除、全班通知、中央材料确认和Agent高风险操作写入审计日志。

私人笔记、AI对话、音频和图片按最小权限访问。

音频和图片设置保留期限，支持用户删除和管理员合规清理。

通知只发送给匹配的教学班或订阅对象，避免跨班级泄漏。

使用第三方模型时不发送无关个人信息，重要字段进行脱敏。

# 十二、实施路线与竞赛展示方案

## 12.1 分阶段路线

| 阶段 | 重点 | 主要交付 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：体验重构 | 信息架构和角色化工作台 | 新导航、教师/学生/管理员工作台、消息入口 | 1—2周 |
| 阶段1：资料发现 | 自动检索、候选池、新旧表述 | 来源库、发现任务、差异卡片、审核与提醒 | 2—3周 |
| 阶段2：智能备课 | 课纲、教案、PPT和课堂内容 | 备课Agent、成果编辑、模板、导出与发布 | 3—4周 |
| 阶段3：师生共建 | 讨论、案例、批注和学习卡片 | 共建区、AI初审、教师复核、成长积分 | 2—3周 |
| 阶段4：通知移动端 | PWA、推送和订阅 | 通知中心、免打扰、深度链接、微信接口预留 | 2周 |
| 阶段5：多模态 | 图片和音频 | OCR、图片问答、语音提问、课堂转写 | 2—3周 |

## 12.2 竞赛版本优先级

近期目标为比赛与答辩展示，应优先形成三个一眼可理解的闭环，而不是一次上线全部后台管理功能。

- 权威更新闭环：系统发现一条新中央材料，展示与教材的关联和新表述，管理员确认后提醒教师。

- 智能备课闭环：教师选择专题和课时，Agent检索资料，生成课纲和PPT，教师修改后发布课堂讨论。

- 师生共建闭环：学生提交案例或学习卡片，AI初审，教师采用，内容进入班级共建区并形成成长记录。

演示重点  演示应突出“权威、可核验、教师可控、学生参与、移动提醒”五个关键词，避免把时间花在模型参数和技术名词上。

# 十三、基础设施与服务器升级

## 13.1 当前风险

当前服务器为2 vCPU、约2GB内存，已经同时运行FastAPI、MySQL、Nginx和宝塔面板。新增定时抓取、后台Agent、PPT生成、音频转写和50人在线后，内存、进程并发和公网带宽都会成为瓶颈。

## 13.2 试点推荐配置

| 项目 | 建议配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ECS | 4 vCPU / 8GB | 支持一个教学班和比赛展示；无需GPU |
| 公网带宽 | 10Mbps | 改善50人同时加载前端、PDF和流式响应 |
| 系统盘 | 40—50GB ESSD | 当前余量可继续使用，媒体文件不放本地盘 |
| 数据库 | MySQL | 试点阶段同机运行；后续可迁移RDS |
| 任务队列 | Redis＋1个后台Worker | 处理抓取、PPT、Embedding、音频与通知 |
| 对象存储 | 阿里云OSS | 存储教材、图片、音频、PPT和网页快照 |
| API进程 | 2个Uvicorn Worker | 与后台Worker隔离，避免长任务阻塞接口 |

## 13.3 高并发扩展

若目标是50人同时密集调用AI，应升级到8 vCPU、16GB内存，并考虑将MySQL迁移到RDS、Redis使用独立实例、后台任务单独部署。AI请求还需设置并发上限和排队提示，因为瓶颈可能来自外部模型API配额，而不是本地CPU。

# 十四、验收指标、风险与下一步

## 14.1 核心验收指标

| 领域 | 验收指标 | 建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 资料发现 | 白名单来源成功率、重复率、课程相关率 | 成功率≥95%；重复率≤5%；高相关候选可解释 |
| 政策变化 | 新旧原文证据完整率 | 重要变化100%显示双侧原文依据 |
| 教师备课 | 生成成功率、编辑可用率、导出成功率 | 成功率≥95%；成果均可编辑和追溯引用 |
| 师生共建 | 有效投稿、教师反馈、采用率 | 所有投稿有状态；采用内容有完整审核记录 |
| 通知 | 送达、去重、深度链接和退订 | 无跨班泄漏；同一事件不重复推送 |
| 多模态 | OCR/转写可编辑、隐私和删除 | 源文件权限可控；保留期限可配置 |
| 性能 | 50人在线页面和API稳定性 | 无OOM；普通页面响应稳定；AI超限进入队列 |
| 可用性 | 核心任务路径 | 教师生成课纲≤5步；学生查看待办≤2步 |

## 14.2 主要风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 官方网页结构变化 | 抓取失败或正文缺失 | 适配器化、结构化源优先、失败监控和人工补录 |
| AI误判政策变化 | 错误提醒或教学误导 | 必须展示原文差异，重要提醒人工确认 |
| 功能继续膨胀 | 用户找不到入口 | 角色化导航、渐进展示、每页单一主任务 |
| 学生刷积分 | 共建内容质量下降 | 质量积分、教师采用、上限、重复检测和撤销机制 |
| 通知轰炸 | 用户关闭推送 | 分级、摘要、订阅、免打扰和去重 |
| 模型费用上升 | 运营成本不可控 | 模型路由、缓存、配额、后台队列和成本统计 |
| 音频隐私 | 合规和信任风险 | 明确告知、最小保存、自动删除和班级权限 |
| 服务器资源不足 | 超时、OOM和任务堆积 | 4核8GB起步、OSS、Redis队列和压力测试 |

## 14.3 建议立即执行

- 冻结当前main版本并建立重大升级开发分支，数据库变更全部使用Alembic。

- 先完成教师、学生、管理员的信息架构和工作台原型，确定导航后再扩展功能。

- 建立SourceRegistry来源库和候选资料状态机，先接入3—5个权威来源验证发现流程。

- 实现备课Agent最小闭环：选择专题→检索证据→课纲→PPT大纲→导出。

- 实现专题讨论和学习卡片最小闭环，验证学生参与和教师审核流程。

- 升级服务器到4核8GB和10Mbps，引入Redis任务队列与OSS。

- 准备竞赛演示数据、三条业务闭环脚本和故障备用素材。

最终建议  先做“体验重构＋资料发现＋教师备课”三个阶段，它们最能体现平台区别于普通聊天机器人的产品价值；共建、通知和多模态随后沿同一课程上下文扩展。

# 附录A：重大升级范围边界

本次升级继续保留现有教材版本、引用校准、分层知识库、教学班、学习任务、笔记、时政和课堂互动能力。以下事项不建议在竞赛版本优先实施：

复杂知识图谱自动推理和全自动教材修订。

未经人工确认的中央材料直接进入正式知识库。

自动发布教学任务或全平台通知。

视频人脸识别、声纹识别和学生身份推断。

公开展示私人笔记、AI对话或学生详细学习过程。

本地部署大模型或购买GPU服务器。

# 附录B：关键产品决策记录

| 议题 | 已确认决策 |
| --- | --- |
| 中央资料 | 自动检索与抓取后进入候选池，AI初审，管理员或教师确认 |
| 来源 | 官方权威网站与中央权威媒体为主，地方材料分层管理 |
| 频率 | 管理员手动触发＋每日自动一次；重大会议期间提高频率 |
| 备课 | 课纲、教案、PPT、课堂活动、讨论、测验和任务分散到对应场景 |
| PPT | 快速和分步两种模式，学校模板和教师模板并存 |
| 共建 | 案例、批注、专题讨论、学习卡片和教师采用 |
| 激励 | 个人成长记录为主；教师可选排名和平时成绩关联 |
| 审核 | 私人笔记私有；投稿AI初审＋教师复核 |
| 通知 | PWA＋微信方向；全平台与教学班提醒分权确认 |
| Agent权限 | 草稿自动执行；发布、通知和删除需要确认 |
| 多模态 | 图片和音频优先，不优先开发复杂视频分析 |
| 视觉 | 中国红＋科技蓝，弱化AI装饰感，强化教学任务和权威资料 |
| 近期目标 | 竞赛和答辩版本，教师端优先，同时保持学生闭环 |